РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

« 01 » июля 2021года                        №39                                      х.Красновка

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2021 года

На основании постановления Администрации Красновского сельского поселения от  30.08.2020г. №36/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об  исполнении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики за 6 месяцев 2021 года согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                           В.К.Новицкий

Приложение 1

Отчет об исполнении   плана

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 6 месяцев 2021 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов); | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2021 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 2. | Прочие мероприятия по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного)освещения | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2021 | 387,6 | 387,6 | 287,6 | 100,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 422,6 | 422,6 | 287,6 | 135,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                        В.К.Новицкий

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»  по результатам за  6 месяцев 2021 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  6 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 287,6 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 68,05 |

Приложение № 3

к отчету о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»  по результатам за  6 месяцев 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  6 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2021 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 422,6 | 287,6 | 135,0 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100,00 | 68,05 | 31,95 |