РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.                               № 180                                     х. Красновка

«Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2024 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Красновского сельского поселения    «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения			                             П.И.Газенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 27.12.2024 № 180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Красновского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Красновском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

-повышение качества жизни населения Красновского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в организациях с участием муниципального образования;

- увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования Красновское сельское поселение;

-повышение доступности потребителей Красновского сельского поселения к системе газоснабжения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения | Газенко Павел Иванович, Глава Администрации Красновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения | Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения | Этап I: 2019 – 2024 годы; Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения | стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
|  | Цель 2 |
| Направления муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения <1> | повышение качества жизни населения Красновского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в организациях с участием муниципального образования; - увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования Красновское сельское поселение; - повышение доступности потребителей Красновского сельского поселения к системе газоснабжения. |
| Параметры финансового обеспечения за весь период реализации | 3291,5 тыс. рублей: этап I: 2506,5 тыс. рублей; этап II: 785,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица изме- рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год (Справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Красновского сельского поселения | МП | убывание | т.к Вт.ч. | ведомст- венный | 4,6 | 2025 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | - | Администрация Красновского сельского поселения | – | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| - № - п/п | - Задачи структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов - от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - Ответственный за реализацию: Администрация Красновского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Красновского сельского поселения |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения" - Ответственный за реализацию: Администрация Красновского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 2.1.1. | Задача 1. Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | - исполнение бюджетных назначений по мероприятиям муниципальной программы | объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Красновского сельского поселения |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения" - Ответственный за реализацию: Администрация Красновского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 3.1.1. | Задача 1. Обслуживание газопровода низкого и среднего давления ШГРП | - Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Красновского сельского поселения | Объем предоставленных услуг по обслуживанию газопровода |

- 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| - № - п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе: | 785,0 | 115,0 | 115,0 | 1015,0 |
|  | Бюджет Красновского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красновского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 785,0 | 115,0 | 115,0 | 1015,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий ""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (всего), в том числе: | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| 3. | - Комплекс процессных мероприятий "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения" (всего), в том числе: | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
|  | местный бюджет | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| 4. | - Комплекс процессных мероприятий "Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения " (всего), в том числе: | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |
|  | местный бюджет | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |

- III. ПАСПОРТ

- Комплекса процессных мероприятий

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

- Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | – | - Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Красновского сельского поселения | – | муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Красновского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | единиц | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Красновского сельского поселения | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1. - Мероприятия на приобретение энергосберегающего расходного материала | приобретение товаров, работ и услуг | - получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений - за потребляемые объемы энергетических ресурсов | - единиц | - - | - 2025 | - 1 | - 1 | - 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – муниципальная программа.

- 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | - Наименование комплекса процессных - мероприятий, мероприятия (результата), - источник финансового обеспечения | - Код бюджетной - классификации расходов | - Объем расходов - по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | - Х | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
|  | местный бюджет (всего) |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| - 2. | - Мероприятие (результат) 1 - «Мероприятия на приобретение энергосберегающего расходного материала» (всего), в том числе: | Х | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 95105030640126080240024000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |

* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Красновского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Красновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия на приобретение энергосберегающего расходного материала» | Х | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка1.1 «Заключение контракта» | 29 марта 2025 г. 29 марта 2026 г. 29 марта 2027 г. | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | контракт | Х |
| 1.3. | Контрольная точка1.2 «Приобретение энергосберегающего расходного материала» | 28 июня 2025 г. 28 июня 2026 г. 28 июня 2027 г. |  | акт выполненных работ | Х |
| 1.4. | Контрольная точка1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. |  | акт приемки выполненных работ | Х |
| 1.5. | Контрольная точка1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. |  | платежное поручение | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

- " Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения "

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | – | - Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь муниципальной программой Красновского сельского поселения | – | муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. повышение уровня освещенности | возрастание | МП | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Красновского сельского поселения | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2030 (справка) |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. Задача «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | осуществление текущей деятельности | повышение уровня освещенности | - единиц | - – | - 2025 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- Примечание.

- Используемые сокращения:

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (всего), - в том числе: | - Х | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
|  | местный бюджет |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| - 2. | Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» (всего), в том числе: | - Х | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
|  | Местный бюджет | 95105030640285200240 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Красновского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Красновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения»» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие(результат) 1 «Мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | Х | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Оснащение сети уличного освещения энергосберегающим оборудованием» | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | информация | Х |

- V. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

- " Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения "

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» | – | - Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь муниципальной программой Красновского сельского поселения | – | муниципальная программа Красновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. мероприятие по обслуживанию газопровода низкого и среднего давление и ШГРП | возрастание | МП | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Красновского сельского поселения | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2030 (справка) |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. Задача «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обслуживанию газопровода низкого и среднего давления ШГРП» | осуществление текущей деятельности | повышение качества облцживани | - единиц | - – | - 2025 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- Примечание.

- Используемые сокращения:

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» (всего), - в том числе: | - Х | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |
|  | местный бюджет |  | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |
| - 2. | Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по обслуживанию газопровода низкого и среднего давления ШГРП» (всего), в том числе: | - Х | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |
|  | Местный бюджет | 95105020640326180240 | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 230,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Красновского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Красновского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Развитие газификации на территории Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие(результат) 1 «Мероприятия по обслуживанию газопровода низкого и среднего давления ШГРП» | Х | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Красновского сельского поселения» | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. | Администрация Красновского сельского поселения Волохов Иван Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения | информация | Х |