Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 17.03.2014    № 10

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация Красновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»  января  2014  г.

(представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | Администрация Красновского сельского поселения | Всего | 11684,6 | 7791,9 | 5256,3 | 2535,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 7198,0 | 5085,3 | 2112,7Оплата произведена по фактически осуществленным расходам |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 684,6 | 593,9 | 171,0 | 422,9Оплата произведена по фактически осуществленным расходам |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации |  |  | всего | 10,0 | 143,6 | 117,5 | 26,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 143,6 | 117,5 | 71,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительный и авторский контроль |  |  | Всего | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство газопровода |  |  | Всего | 11674,6 | 7594,8 | 5085,3 | 2509,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 7198,0 | 4958,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 674,6 | 396,8 | 126,4 | 270,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Межевание земельных участков под строительство газопровода |  |  | Всего | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |