- Таблица

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за  2015 год

на 01.01.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств местного бюджета | 01.01.2015 г | 31.12.15 г | 688,9 625,7 63,2 | 639,5 625,7 13,8 | - |
| 1.2 | Мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств местного бюджета | 01.01.2015 г | 31.12.15 г | 5532,7 1009,0 4523,7 | 1982,7 108,9 1873,8 | - |
| 2 2 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | X | 31.12.15 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.