# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  октября  2014 г.   	               № 65                                                     х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г. № 39 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 81 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие транспортной системы » согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                                           В.К.Новицкий

Приложение к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 15.10.2014 г.  № 65

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной  программе «Развитие транспортной системы »

по состоянию на «01»  октября  2014  г.

(представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 01.10.2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 19302,8 | 0,0 | 14723,2 | 4579,6 | 0,0 | 5100,9 | 0,0 | 751,8 | 4349,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |  |
| 1 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселенческого значения | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение деятельности по 20000.00 разработке и изготовлению градостроительного плана, на подъездную дорогу к детскому саду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Расходы на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования местного значения | 3757,0 | 0,0 | 0,0 | 3757,0 | 0,0 | 3757,0 | 0,0 | 0,0 | 3757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 14220,0 | 0,0 | 14220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 503,2 | 0,0 | 503,2 | 0,0 | 0,0 | 503,2 | 0,0 | 0,0 | 503,2 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |  |
| 6 | Расходы направленные на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Расходы направленные на софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновского сельского поселения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,8 | 0,0 | 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |